Baustelle 		Auftraggeber
Objekt: MFH Rosenweg – Badezimmersanierung          Name/Vorname: Immobilien Müller & Partner AG 
Adresse:	Rosenweg 14	       Adresse: Bahnhofstrasse 22	
PLZ/Ort:	3007 Bern	       PLZ/Ort:   3007 Bern

Bauherr	
Firma	Liegenschaftsverwaltung Kanton Bern	PLZ/Ort.     3007 Bern
Adresse	Münsterplatz 3 	email      kontakt@lv-bern.ch

Asbest-Sanierung	PCB-Sanierung 	
PAK-Sanierung	SUVA Anmeldung Ja      Nein

Ort, Datum:	Hinterkappelen 15.05.2026

Schadstoffart, Lage und Menge
Art        Asbesthaltiger Fliesenkleber auf Bodenfliesen (Chrysotil)		Menge	45 m2
Lage.   EG: Badezimmer, WC, Korridor

Rückbau	Ja	Nein 
Umbau	Ja	Nein

Arbeitnehmer (Detail Personalliste)
Baustellenpersonal:

Cintia Reitmann 756.5257.7207.03, 		Werner Neuhaus 756.5596.8850.64

,

Arbeitssystem (Detail)
Abspitzen mit Nassverfahren und schleifen mit Quellabsaugung. Staubsauger in der Zone. Personen und Materialschleuse kombiniert (4 Kammer)

Erschliessung, Zonenplan, Luftbilanz
Erschliessung
Hauseingang	Fasadengerüst	Waren- oder Personenlift	…………………………

Zonenplan
Siehe Planskizze im Anhang	nicht nötig, aufgrund Ausführung nach erleichterten Massnahmen

Luftbilanz
Siehe Planskizze im Anhang	nicht nötig, aufgrund Ausführung nach erleichterten Massnahmen

Unterdruckgeräte
1.	1x UHGB300 und 2x UHGB300

Personalschleuse
1 Kammer-System zusammen m. Mat.-Schl.	Ja	Nein
Dusche			Ja	Nein
Materialschleuse	 «Enge Platzverhältnisse»	Ja	Nein
Staubsauger	Pullman  S 13 + Pullman  S 26	Ja	Nein

Vorgesehene Hilfsmittel
Abschottung (Spezialtüppler/Dachlatten, PE-Folie)	Ja	Nein
Glove-Bags			Ja	Nein

Sonstige Geräte
Winkelschleiffer 			Ja	Nein
Akkuschrauber/Bohrmaschine		Ja	Nein
Fugenschneider/Trennjäger		Ja	Nein
Handschprühpumpe		Ja	Nein
Handstripper 			Ja	Nein
Spitzhammer			Ja	Nein

Absturzsicherung
Gerüst/Leiter			Ja	Nein

Vorgesehene Atemschutzgeräte (PSA)
Atemschutz
Luftzufuhrsystem Cubeair		Ja	Nein
Vollmaske P3			Ja	Nein
Kombifilter A2/P3 zu Vollmaske                                               Ja                         Nein
Halbmaske P3       		Ja	Nein
Kombifilter A2/P3 zu Halbmaske		Ja                         Nein                                            
Einweg-Atemschutzmaske FFP 3		Ja                         Nein
Schutzkleidung
Wegwerfkombi Kat lll Typ 5/6		Ja	Nein
Überziehstiefel			Ja	Nein
Leder- und Gummihandschuhe		Ja	Nein
Schutzbrille / Gehörschutz		Ja	Nein

Messtechnische Überwachung während der Sanierung
Unterdruckkontrolle
Unterdruckmessgerät mit Drucker und Telealarm	Ja	Nein
Visuellen und akustischen Alarm		Ja	Nein

Schlussmessung
Schlussmessung (EKAS 6503, VDI-Richtlinie 3492)	Ja	Nein
Messinstitut	.		Angabe Bauherr	 Bafob
Optische Abnahme		Ja	Nein

Entsorgungskonzept

Abbruchmaterial wird doppelversackt mit Baustellentransporter in die Sammelmulde (Steigerhubelstrasse 62, Bern) gebracht und deponiert für spätere Mulden-Transport durch Uhlmann AG nach Ennetmoos
Deponie	Cholwald Ennetmoos	SOVAG, Biel		Teuftal, Frauenkappelen
		Altola, Olten	SOGES, Wimmis Steinigand

Transport	Uhlmann Transport AG	Kästli Baustellentransporter
Mulde Baustelle	Mulde Magazin

Notfallkonzept
	Gemäss Anschlag Baustellenchef

Sicherstellung der Kommunikation: Die Arbeitszeit in der Sanierungszone ist auf Drei Stunden begrenzt.
In der Ruhezeit kann ein regelmässiger Informationsaustausch geschehen. Eine zusätzliche Kommunikation zwischen Sanierungszone und Umgebung wird mündlich im Bereich der Schleuse sichergestellt.

Bereitstellen eines Notausgangs; Der Notausgang wird bei grösseren Baustellen auf dem Zonenplan vermerkt. Bei kleinen Baustellen ist der Notausgang der Baustellenzugang.

Bereitstellen geeignet Absauganlagen/Atemschutzgeräte: Im Bereich des Notfallausganges werden geeignete Absauganlagen und persönliche Schutzausrüstungen für Dritte gelagert.

Massnahmen zur Koordination mit Drittbetrieben
Besprechung/Baustellensitzung/Begehung vom 28.05.2026

Weitere Arbeitssicherheitsmassnahmen
	Siehe Baustellenordner / Anschlag Schleuse

Der Gruppenchef/Vorarbeiter bestätigt, dass er die Sanierungszone abgenommen hat und keine Schadstoffe mehr sichtbar sind (ebenfalls EKAS-Richtlinie 6503/6508, Ziffer 7.4.11).

Objektspezifische Gefährdung:

……………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………

Sanierungsablauf gemäss	Sanierung vom 02.06.2026 bis 20.06.2026 


	EKAS-Richtlinie 6503, Kap. 7 	Spezielle Massnahmen für das Entfernen für

schwachgebundenem Asbest

EKAS Richtlinie 6503, Kap. 8	Spezielle Massnahmen für Arbeiten an festgebundenem

Asbestprodukten

im Freien	in Innenräumen	hoher Verwitterungsgrad

tiefer Verwitterungsgrad	intakt	……………………………..

Ausführungsbeurteilung:

Diverse:

SUVA Factsheet 33036	Sanierung Leichtbauplatte < 0.5m2

SUVA Factsheet 33056	Asbest-Staubsauger (Staubklasse H Zusatzanforderung)

SUVA Factsheet 33063	Schutzmassnahmen Entsorgung schwach geb. Asbest

SUVA Factsheet 33064	Schutzmassnahmen Entsorgung fest geb. Asbest

SUVA Factsheet 33067	Bohren durch asbesthaltige Beläge und Kleber

SUVA Factsheet 33077	Entfernung von Wand- und Bodenplatten mit asbesthaltigem

Kleber (< 5m3)

Faserzement:

SUVA Factsheet 33005	Montage und Unterhalt von Solaranlagen

SUVA Factsheet 33031	Asbestzementplatten im Freien entfernen

SUVA Factsheet 33047	Reinigen asbesthaltiger Faserzement an der Gebäudehülle.

SUVA Factsheet 33068	Installationsarbeiten auf asbesthaltigen Faserzementplatten

Fensterkitt:

SUVA Factsheet 33040	Entfernen mit Stechbeutel oder Spachtel im Freien.

SUVA Factsheet 33041	Entfernen mit wärmebasierendem Verfahren

SUVA Factsheet 33042	Entfernen mit Handmaschienen und Handwerkzeug

SUVA Factsheet 33043	Ausglasen von Fenstern bei Rückbauarbeiten im Freien

SUVA Factsheet 33044	Entfernen Anschlagkitt Fensterrahmen und Mauerwerk

Wand und Bodenbeläge:

SUVA Factsheet 33049	Einschichtige Beläge, Bitumenkleber schleifen.

SUVA Factsheet 33050	Mehrschichtige Beläge (Novillon) , nicht Bitumenkleber, schleifen.

Name/Vorname:	Cintia Reitmann	Ort, Datum:	Hinterkappelen, 15.05.2026

Ohne Unterschrift